**ДОГОВОР**

**о совместной реализации проекта № \_\_\_\_\_\_**

**г. Алматы** **«­­\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»** в лице Заместителя Председателя Правления Карыбай Т. действующего на основании доверенности № 2761 от 11.06.2025 года, в соответствии с протокольным Решением Правления № 2025 года, именуемое в дальнейшем Сторона-1,

**Товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»** в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, **именуемое** в дальнейшем Сторона-2, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о совместной реализации проекта о нижеследующем:

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1.1. В целях единообразного толкования содержания Договора Стороны согласились применять следующие термины и определения:

1.1.1. **Договор** – настоящий документ, регламентирующий взаимоотношения Сторон в рамках совместной деятельности по реализации Проекта, включающий в себя все приложения, соглашения, спецификации и прочие документы, носящие статус неотъемлемой части Договора.

1.1.2. **Земельный участок** – недвижимое имущество включающее в себя земельный участок в том числе: строения, здания, жилые и нежилые, коммерческие помещения, сооружения, навесы, сараи, гаражи и прочее недвижимое имущество расположенного на данном земельном участке, зарегистрированное надлежащим образом в регистрирующих органах, расположенный в Алатауском районе г. Алматы по улице Кисловодская, оформленное надлежащим образом в регистрирующих органах.

1.1.3. **Объект** – строительство многоквартирных жилых домов c объектами обслуживания населения по улице 2-я Кисловодская, Кисловодская в Алатауском районе города Алматы.

1.1.4. **ПСД (проектно**-**сметная документация)** – комплекс документов, раскрывающих содержание проекта и обоснование его целесообразности, включающий текстовые и графические материалы и определяющий [архитектурные,](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта и его коммуникаций, отвечающий требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан;

1.1.5. **Проект** – комплекс мероприятий, направленных на строительство Объекта в соответствии с ПСД;

1.1.6. **Вклады** – взносы сторон Договора в виде имущества, денежных средств, нематериальных активов (ПСД), жилой фонд для переселения, профессиональных и других знаний, способностей и умений, деловых связей и трудового участия, предназначенные для достижения цели Договора;

1.1.7. **Акт распределения имущества** – документ, подписываемый Сторонами о распределении имущества до ввода Объекта в эксплуатацию (Приложение №4);

1.1.8. **Квартира** – отдельное помещение, входящее в состав Объекта, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;

1.1.9. **Нежилое** **помещение:** предназначенное для использования

производственных, торговых, культурно-просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, дошкольное образовательное учреждение, административных и др. целей (кроме постоянного проживания);

1.1.10. **Сервисное обслуживание** – содержание и ремонт общего имущества собственников Объекта со встроенными помещениями и паркингом (включающее в себя комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций Объекта, в целях поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния), осуществляемые Сервисной организацией, определенной Стороной-2;

1.1.11. **График реализации проекта** - последовательность выполнения комплекса работ (мероприятий, процессов) с учетом сроков их реализации, необходимых для осуществления совместной деятельности в рамках данного договора. (Приложение №2);

1.1.12. **График производства работ** — это планирование строительства объекта, расчет сроков выполнения работ. При составлении графика увязывают технологические процессы так, чтоб они делались последовательно и вписывались в плановые сроки Стороны. (Приложение №3);

1.1.13. **Дом** – отдельно возводимый многоквартирный жилой дом с коммерческими площадями.

1.1.14. **Возвратная доля** – это имущество Стороны -1, которая подлежит возврату Стороне-1 Строной-2 после исполнения обязательств.

1.2. Определения, указанные выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Стороны совместно реализуют Проект «Реновация ветхого жилья*,* расположенного по улице Кисловодская и 2-я Кисловодская в Алатауском районе города Алматы».

2.2. Общая стоимость реализация Проекта ориентировочно составляет**\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге.**

Вклад Стороны-1, 5 377 411 199 (**пять миллиардов триста семьдесят семь миллионов четыреста одиннадцать тысяч сто девяносто девять**) тенге;

Вклад Стороны-2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге.

2.3. Руководство совместной деятельностью и ведение общих дел возлагается на Сторону-2, в лице ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_».

2.4. Сторона-2 не менее одного раза в месяц отчитывается перед Стороной-1 о состоянии общих дел и реализации Проекта.

2.5. В рамках настоящего Договора Сторона-2 должна:

а) обеспечить ведение общих дел, вытекающих из настоящего договора;

б) полностью ведет учет общего имущества в реализации Проекта;

в) представляет Стороны по вопросам совместной деятельности в отношениях с другими организациями и гражданами в рамках реализации Проекта;

г) осуществляет строительство Объекта и обеспечивает сдачу Объекта в эксплуатацию не позднее \_\_\_\_\_календарных месяцев со дня переселения собственников ветхого жилья Стороной-1 для стартовой площадки, оформленного соответствующим уведомлением;

д) после ввода Объекта (Дома/ов) в эксплуатацию оформляет право собственности на Объект (Дом/а) и передает Стороне-1 возвратную долю согласно Приложения №4 в течении 30 календарных дней.

2.6. Стороны пришли к соглашению, что основными принципами сотрудничества в рамках Договора являются:

- выполнение Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года, утвержденной решением Маслихата города Алматы № 166 от 29.11.2024 года;

- самостоятельность и приоритет интересов Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности перед интересами третьих лиц;

* стремление к созданию наиболее оптимальных и взаимовыгодных условий сотрудничества в рамках Договора и надлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств.

2.7. Целью Сторон является осуществление реновации ветхого жилья, сноса, существующего на участке реновация ветхого жилья*,* расположенного по улице Кисловодская и 2-я Кисловодская в Алатауском районе города Алматы.

1. **ГАРАНТИИ СТОРОН**

**3.1. Сторона-1** гарантирует, что:

3.1.1. имеет достаточные полномочия на заключение Договора, соглашений и приложений к нему в рамках реализации Проекта и является собственником ветхого жилья с прилегающими под ними земельными участками;

3.1.2. обеспечит в рамках Вклада передачу Стороне-2 принадлежащих Стороне-1, ветхое жилье с земельными участками под ними при наличии;

3.1.3. обеспечит переселение жильцов собственников ветхого жилья для реализации проекта реновации.

**3.2. Сторона-2** гарантирует, что:

3.2.1. имеет достаточные полномочия на заключение Договора, соглашений и приложений к нему в рамках реализации Проекта и располагает необходимыми финансовыми средствами для инвестирования Проекта, а также лицензиями и разрешениями;

3.2.2. осуществит строительно-монтажные работы по Объекту строго в соответствии с Графиком реализации проекта и графиком производства работ;

3.2.3. получит в срок, согласно Графика реализации проекта (Приложение № 2), все необходимые разрешения, решения, иные виды согласования по Проекту;

3.2.4. осуществит руководство и управление Проектом от начала строительства до сдачи Объекта в эксплуатацию и после нести полностью бремя содержания по обслуживанию;

3.2.5. при планировании, производстве работ и сдаче объекта в эксплуатацию Сторона-2 должна учесть, что строительство наружных инженерных сетей к объекту осуществляет КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»;

3.2.6. по окончании строительства Объекта обеспечит возврат доли Стороне-1 в размере не менее 10 358 кв.м., в виде площадей (квадратных метров жилья), общей жилой площади квартир в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. получит положительное заключение экспертизы на корректировку ПСД в срок до 180 рабочих дней.

**4. ВКЛАДЫ СТОРОН**

4.1. Вкладом Стороны-1 является инвестирование в проект переселение в собственный переселенческий фонд собственников ветхого жилья, а также профессиональных и других знаний, способностей и умений, деловых связей и административное сопровождение.

4.2. Вклад Стороны-1 ориентировочно составляет - оценивается в размере **5 377 411 199** (**пять миллиардов триста семьдесят семь миллионов четыреста одиннадцать тысяч сто девяносто девять**) **тенге**, которая соответствует в натуральном выражении не менее **10 358** **кв.м**. общей жилой площади квартир во вновь возводимом Объекте и может быть пересмотрена только в сторону увеличения в период действия настоящего Договора после корректировки ПСД или других разрешительных и иных документов по проекту. В случае изменения стоимости проекта после корректировки ПСД в сторону уменьшения, оценка Вклада Стороны-1 в жилых площадях остается неизменной.

4.3. Вкладом Стороны-2 является инвестирование денежных средств, работ, материалов, профессиональных и других знаний, способностей и умений, деловых связей в Проект, предназначенных для руководства, управления и организации строительно-монтажных работ на Объекте с последующим вводом в эксплуатацию, выкуп, (переселение) собственников ветхого жилья, а также ИЖС, при наличии административных зданий и коммерческих помещений.

4.4. Вклад Стороны-2 ориентировочно составляет **и** оценивается в размере **\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).** Вклад Стороны-2 может быть увеличен в денежном выражении по результатам корректировки ПСД.

4.5. В случае вложения Стороной-1 в проект дополнительного Вклада в виде денежных средств и/или недвижимого имущества, необходимого для переселения жителей Объектов реконструкции и завершения строительства с вводом в эксплуатацию Объекта, доля Стороны-1 подлежит пересмотру, о чем заключается соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Взаимоотношения между Сторонами основаны на соблюдении содержащихся в законодательстве требований и добросовестности, при этом Стороны имеют право высказывать свое мнение и вносить предложения по ведению совместной деятельности в рамках Проекта.

5.2. Каждая Сторона не ограничена и вправе заниматься любой другой деятельностью от своего имени.

5.3. **Стороны вправе:**

5.3.1. совершать от своего имени все необходимые действия в целях исполнения обязательств по Договору;

5.3.2. проводить мониторинг хода реализации Проекта и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков до ввода Объекта в эксплуатацию;

5.3.3. получать от другой Стороны информацию и документацию, необходимые для исполнения обязательств по Договору;

5.3.4. требовать надлежащего исполнения обязательств и реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством РК;

5.3.5. вносить корректировки в рабочий проект под наблюдением авторского и технического надзора, влекущие за собой изменение жилых площадей, планировок, при получении письменного согласия от другой Стороны.

5.4. **Стороны обязуются:**

5.4.1. не совершать действий, способных нанести ущерб имуществу и репутации Сторон;

5.4.2. без согласия другой Стороны не делать публичных заявлений в средствах массовой информации от имени другой Стороны;

5.4.3. не использовать с целью причинения какого-либо вреда другой Стороне получаемую в рамках реализации Проекта информацию или документы, которые невозможно получить в открытом доступе и содержащие коммерческую тайну, которые могут повлечь убытки для Сторон;

5.4.4. честно и добросовестно относиться к выполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации Проекта;

5.4.5. в случае невозможности продолжения участия своевременно передать имеющиеся материалы, информацию и ресурсы другой Стороне на условиях, предусмотренных разделом 7 Договора.

**5.5.** **Сторона-1 обязуется:**

5.5.1. предоставить Стороне-2 доступ на земельный участок для осуществления мероприятий по строительству на нем Объекта не позднее 5 (пяти) календарных дней после переселения жильцов.

5.5.2. по завершению переселения жильцов сносимых домов, передать Стороне-2 ветхие дома с земельными участками (если имеются) по удостоверенному нотариальному договору в собственность для дальнейшего сноса.

5.5.3. не осуществлять вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность Стороны-2, не ограничивать их права в выборе поставщиков работ и/или услуг при выполнении Проекта;

5.5.4. соблюдать конфиденциальность условий настоящего Договора и всей информации, получаемой в рамках исполнения настоящего Договора;

5.5.5. выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

5.5.6. права и обязанности Сторон, отраженные в настоящем Договоре, не могут быть изменены Сторонами в одностороннем порядке.

**5.6. Сторона-2 обязуется:**

5.6.1. предоставить график производства работ с указанием основных элементов домов (фундаменты, каркас, каменные работы, наружная и внутренняя отделка, инженерные сети, кровля и т.д.) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения рабочего Проекта с учетом п. 3.2.5. настоящего Договора;

5.6.2. реализовать Проект в течение\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с даты приема-передачи земельного участка(ов) с находящимися на нем ветхими домами с и в соответствии с графиком производства работ согласно приложению № 3;

5.6.3. в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты ввода Объекта в эксплуатацию, направить Стороне-1 уведомление с предложением о составлении Акта распределения квартир, с указанием фактической площади, этажности (согласно оферте)и др.;

5.6.4. в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, передать в собственность Стороне-1 квартиры, соответствующие характеристикам, указанным в Акте распределения имущества и Приложения № 4 к настоящему Договору;

5.6.5. в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения обязательств в размере **161 322 335** (**сто шестьдесят один миллион триста двадцать две тысячи триста тридцать пять**) тенге, путем предоставления банковской гарантии или денежных средств на банковский счет Стороне–1, или договор страхования гражданско-правовой ответственности возврат которого осуществляется в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после ввода Объекта в эксплуатацию и исполнения принятых Стороной-2 обязательств, предусмотренных Договором;

5.6.6. обеспечить контроль всех процессов реализации Проекта и строительства Объекта, включая охрану Земельного участка, снос существующего на Земельном участке недвижимого имущества, строительство многоквартирных жилых домов, содержание введенного в эксплуатацию Объекта и его дальнейшую реализацию;

5.6.7. после осуществления сноса ветхих домов произвести оформление земельных участков под сносимыми домами, копию Акта о сносе зарегистрированный в НАО «Правительство для граждан города Алматы» предоставить Стороне-1 в течении 3 рабочих дней после получения Акта о сносе;

5.6.8. по своему усмотрению, без согласования со Стороной-1, привлекать в качестве генерального подрядчика специализированную строительную компанию;

5.6.9. выполнять строительно-монтажные работы в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями, вести в установленном законодательством РК порядке операционный контроль за ходом их выполнения, обеспечивая при этом документирование скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, оборудования и пр. с обеспечением авторского и технического надзора в соответствии с требованиями нормативных документов РК;

5.6.10. обеспечить Стороне-1 беспрепятственный доступ в рабочее время на территорию строительства Объекта;

5.6.11. незамедлительно уведомлять Сторону-1 о любых чрезвычайных происшествиях, возникающих в ходе реализации Проекта;

5.6.12. защитить, оградить, освободить Сторону-1 от любых требований по возмещению вреда, ущерба, убытков или расходов, включая штрафы, пени, судебные затраты, связанные с нарушением Стороной-2 действующего законодательства РК в ходе строительства Объекта и требований Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года, утвержденной решением Маслихата города Алматы № 166 от 29.11.2024 года;

5.6.13. нести полную ответственность, предусмотренную законодательством РК в отношении как сотрудников Стороны-2, их субподрядчиков, Стороны-1 так и третьих лиц при нахождении их на Объекте в случае вреда, причинённого здоровью и/или жизни, строгое соблюдение норм БиОТ;

5.6.14. предоставление еженедельного отчета (видео) о ходе строительства согласно графику производства работ;

5.6.15. в случае не соблюдения СНиП, ГОСТ и иных регламентов РК, Сторона-1 в праве приостановить строительно-монтажные работы до полного устранения замечаний и предоставления необходимых документов;

5.6.16. в случае наступления события, имеющее значительное влияние на исполнение Стороной-2 своих обязательств по Договору (наложение ареста на движимое/недвижимое имущество, в том числе на банковские расчетные счета, реорганизация, банкротство, возбуждение уголовного дела в отношении директора или его учредителя и т.д.) обязана известить в письменной форме Сторону-1 о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления;

5.6.17. выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

**6.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ**

6.1. Учитывая цели объединения Вкладов, ресурсов и усилий Сторон, предусмотренных настоящим Договором, Стороны согласились со следующим порядком распределения результатов совместной деятельности:

1. Сторона-2 после завершения строительно-монтажных (отделочных) работ и сдачи Объекта в эксплуатацию передает в собственность Стороне-1 жилые площади в Объекте, не менее 10 359 квадратных метров вводимых в эксплуатацию квартир, отраженные в Акте распределения имущества в соответствии с Приложением №4 и Технические и идентификационные характеристики недвижимого имущества Приложение №5 к настоящему Договору, после чего обязательства Стороны-2 считаются исполненными в полном объеме.
2. весь Объект, за исключением квартир, переданных Стороне-1, переходит в собственность Стороне-2 для распоряжения ими в дальнейшем по своему усмотрению.

6.2. Передача права собственности на причитающуюся Стороне-1 долю жилых квартир в Объекте, определенных Актом распределения имущества, оформляется посредством подписания отдельного нотариального Договора о передаче прав собственности с указанием каждого передаваемого объекта недвижимости, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Расходы по удостоверению и регистрации нотариального Договора о передачи прав собственности несет Сторона-1.

6.3. По соглашению Сторон, размер Вкладов, распределяемых между Сторонами по Договору, может быть пересмотрена путем заключения соответствующего Соглашения, которое после его подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями, становится неотъемлемой частью Договора.

**7. ВЫХОД ИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Каждая из Сторон оставляет за собой право на досрочное расторжение Договора в связи с изменением экономической ситуации, бесперспективностью и нецелесообразностью осуществления совместной деятельности, при этом условия договора сохраняют свое действие до даты заключения Сторонами Соглашения о расторжении настоящего Договора.

7.2. При расторжении Договора по инициативе Стороны-2 после начала строительства на Объекте, Сторона-2 обязуется возвратить Земельные участки с находящимся на нем неотделимым имущественным комплексом (включая объект незавершенного строительства) и передать результаты всех работ, имеющихся на дату расторжения Договора на следующих условиях:

1. в случае если, понесены расходы Стороны-2 в размере более 10% от суммы вклада своей доли, то Сторона-1 не возмещает фактические прямые расходы Стороне-2, а заканчивает реализацию Проекта (строительство) самостоятельно или с привлечением другого инвестора, при этом доля Стороны-2 пересчитывается пропорционально фактическим понесенным прямым затратам на СМР, подтвержденные документально (счета-фактуры и накладные на приобретение материалов, расчетные ведомости на выполненные работы и подтверждение факта оплаты, счета-фактуры, акты выполненных работ и подтверждение оплаты за услуги и работы сторонних организаций), но не более предусмотренной сметной стоимости выполненных работ согласно ПСД, и Сторона-2 получает свою пересчитанную долю в натуральном выражении (в кв.м.) после ввода объекта в эксплуатацию.

7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Стороны-1, без существенных нарушений со Стороны-2 условий Договора, при наличии согласия Стороны-2, последние передают результаты всех работ, имеющихся на дату расторжения Договора и осуществляют возврат Земельного участка с находящимся на нем неотделимым имущественным комплексом (включая объект незавершенного строительства), а Сторона-1 обязуется возместить расходы в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе Стороны-1, по причине нарушения сроков реализации Проекта по вине Стороны-2 и/или необоснованного отказа от исполнения условий Договора, при этом Сторона-2 обязуется безвозмездно передать результаты всех работ, имеющихся на дату расторжения Договора и осуществить возврат ПСД и Земельного участка с находящимся на нем неотделимым имущественным комплексом (включая объект незавершенного строительства).

7.5. В случае просрочки выполнения Работ на срок более четырех месяцев согласно графику производства работ, Сторона-1 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или взыскать со Стороны-2 неустойку (штрафа, пени) в размере 0,1% от стоимости вклада Стороны-1 согласно Договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

7.6. В случае не исполнения п.п.5.6.5 Сторона-1 имеет право взыскать со Стороны-2 неустойку (штрафа, пени) в размере 0.1% от стоимости вклада Стороны-1 согласно Договора за каждый день просрочки, но не более 10%, при этом выплата неустойки не освобождает Сторону-2 от выполнения п.п. 5.6.5 Договора. В случае невнесения обеспечения исполнения обязательств после выставления неустойки Стороне-2, Сторона-1 оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без выплат компенсаций за расходы по СМР Стороне-2.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. Сторона-1 не возвращает обеспечение исполнения договора о совместном реализации проекта в случае невыполнения Стороной-2 своих обязательств по настоящему Договору.

7.9. Все остальные случаи расторжения Договора будут решаться путем проведения переговоров, в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны они разрешаться в предусмотренном законодательством РК судебном порядке.

1. **БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

8.1. Сторона-2 несет ответственность за выполнение работ в строгом соответствии с требованиями безопасности, применимыми правилами и стандартами, предусмотренными законодательством РК. Сторона-2 предпринимает все разумные меры предосторожности для обнаружения и снижения рисков, связанных с реализацией Проекта и строительством Объекта, чтобы защитить персонал от травм, а имущество от повреждений.

8.2. Сторона-2 гарантирует, что её персонал и персонал её подрядчиков, находясь на территории Объекта, не будет в состоянии алкогольного, наркотического или иного воздействия. Сторона-2 должна и может отказать в доступе на территорию Объекта любому сотруднику при наличии обоснованных подозрений о неисполнении данного пункта Договора.

8.3. Сторона-2 несет ответственность за получение всех разрешительных документов на загрязнение окружающей среды, если этого требует законодательство РК, а также выплачивает штрафы и взыскания, предъявленные в случае нарушения ею требований во время проведения строительных работ на Объекте.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**(ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, введения в действия чрезвычайной ситуации, принятие законодательных и нормативных актов, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по Договору, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон.

9.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1. Договора, срок выполнения обязательств Стороной по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1. Договора и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. В случае совместного решения Сторон о невозможности дальнейшего развития Проекта ввиду обстоятельств, указанных в п.9.1. Договора, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

9.4. Следующие обстоятельства не являются обстоятельствами непреодолимой силы: технические сложности, финансовые условия, нехватка рабочей силы, оборудования и материалов, забастовки, локауты, производственные споры, праздники, взаимоотношения Сторон с подрядчиками/субподрядчиками, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств по Договору товаров, работ или услуг.

**10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

10.2. Вся предшествующая подписанию Договора переписка теряет силу с даты его подписания.

10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать или уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.4. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию другой Стороны Договора и/или ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества в ходе исполнения Договора.

10.5. Если любая часть, статья, параграф, предложение или пункт Договора теряют свою юридическую силу, становятся незаконными или неприменимыми, то это никак не

повлияет на весь Договор в целом, и он будет продолжать иметь полную юридическую силу

* законность. Несоответствие какого-либо из положений Договора требованиям законодательства Республики Казахстан не влечет недействительности остальных его положений.

10.6. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.7. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

10.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

* 1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТОРОНА-1:** | **СТОРОНА-2:** |
| **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»**  Республика Казахстан, г. Алматы,  Ул. Байзакова, д. 303 а, офис 401,  БИН 080840017805, БИК HSBKKZKX,  ИИК KZ756010131000137888,  АО «Народный Банк Казахстана»,  Тел. +7 (727) 356-02-25  **Заместитель**  **Председателя Правления**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Карыбай** | **ТОО «\_\_\_\_\_\_\_»**  Юридический адрес:  050000 РК, город Алматы, Жетысуский район, проспект \_\_\_ дом \_\_\_, кв.\_\_\_\_  Кбе 17 ОКПО \_\_\_\_\_ОКЭД \_\_\_\_\_  БИН \_\_\_\_\_\_,  ИИК KZ  АО «\_\_\_\_\_банк»,  БИК \_\_\_\_\_\_  Тел.(ватсап)  Эл. почта  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действие** | **Ответственная сторона** | |
| **Сторона 1- ПКС** | **Сторона 2- инвестор** |
| 1 | Получение исходных данных (ТУ, АПЗ) |  | Инвестор |
| 2 | Переселение 127 собственников (переговоры и оформление) | ТОО «ПКС» |  |
| 3 | Предоставление жилого фонда для переселения | ТОО «ПКС» |  |
| 4 | Оформление Земельного Участка (прилегающая территория) на долгосрочную аренду |  | Инвестор |
| 5 | Оформление Земельного Участка (под сносимыми домами) |  | Инвестор |
| 6 | Разработка ПСД согласно закону РК в сфере архитектуры, градостроительства и строительства). |  | Инвестор |
| 7 | Гос экспертиза |  | Инвестор |
| 8 | Снос ветхих домов |  | Инвестор |
| 9 | Строительство жилых домов |  | Инвестор |
| 10 | При планировании производства работ и сдаче объекта в эксплуатацию должен учесть, что строительство наружных инженерных сетей внутриплощадочных и внеплощадочных к объекту осуществляет самостоятельно. |  | Инвестор |

**Распределение ответственности сторон**

Приложение №1

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

о совместной реализации

проекта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Возвратная доля**

**ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Всего сносимых квартир** | **Всего сносимых домов** | **Площадь сносимых квартир, кв/м** | **Кол-во**  **застраиваемых**  **инвестором**  **квартир** | **Кол-во застраиваемых инвестором домов** | **Кол-во застраиваемых инвестором квартир, кв/м** | **Кол-во квартир инвестора на реализацию** | **Доля ПКС кв.м**  **Не менее** | **Доля ПКС в квартирах (не менее)** |
| . Реновация ветхого жилья*,* расположенного по улице Кисловодская и 2-я Кисловодская в Алатауском районе города Алматы | 313 | 25/27 домов (ИЖС) | - | 428 | 20 | 20 400 | - | 10358 | после разработки нормативной документации |


\* Площади возводимых объектов могут быть с корректированы в соответствии с утвержденным эскизным проектом и/или при получении техпаспортов.

Приложение №2

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

о совместной реализации

проекта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.


****

Приложение №3

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

о совместной реализации

проекта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

****

Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

о совместной реализации

проекта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**АКТ**

**Распределения имущества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество комнат** | **Фактическая площадь м2 не менее** | **Жилая площадь м2 не менее** |
|  | 1 | Не менее 34 | Не менее 17 |
| 2 | Не менее 54 | Не менее 28 |
| 3 | Не менее 72,58 | Не менее 45,67 |

\* В договоре о совместной реализации проекта возможны изменения в соответствии с утвержденным эскизным проектом;

\* Данное Приложение может быть изменено с учетом корректировок, вносимых в проектную документацию и с учетом положительного заключения государственной экспертизы проекта.

|  |
| --- |
| 1. Отделка фасада  – облицовочный износостойкий материал, исключающий «мокрые» процессы; |
| 2. Отделка квартир - чистовая:  - левкас, окраска водоэмульсионной краской. Отделка - улучшенная.  - в санузлах стены на высоту 1,8 м облицевать керамической плиткой; |
| 3. Полы выполнить:  - в комнатах ламинат;  - в санузлах керамическая плитка; |
| 4. Окна пластиковые с поворотно-откидным механизмом открывания створок на кухне и с поворотным открыванием в жилых комнатах и подъездах, с энергосберегающими однокамерными стеклопакетами; |
| 5. Межкомнатные двери - из МДФ; |
| 6. Отопительные приборы (радиаторы) биметаллические; |
| 7. В санузлах установить санитарно-технические приборы.  Ванны стальные;  Унитазы и раковины керамические;  Раковина на кухне – стальная эмалированная со смесителем |
| 8. Входные двери стальные утепленные; |
| 9. Пол балконов – кафельная плитка |
| 10. Квартиры должны быть оборудованы пожарной сигнализацией и домофонами; |
| 11. Квартиры снабжены индивидуальными приборами учета, в том числе учета тепла. |
| 12. Предусмотреть комплектацию кухонь газовыми или электрическими плитами |
| 13. Электроснабжение квартир – полная разводка с монтажом электроустановочных изделий и силового щитка |
| 14. Водоснабжение и канализация – подвести трубы к водопотребляющим приборам |

Приложение №5

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

о совместной реализации

проекта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**График предоставления обеспечения исполнения обязательств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **объекта** | **Кол-во квартир инвестора на реализацию, кв/м** | **Доля ПКС не менее кв.м** | **Размер БГ/доля ТОО «ПКС» не менее тенге.** |
| Реновация ветхого жилья*,* расположенного по улице Кисловодская и 2-я Кисловодская в Алатауском районе города Алматы | - | 10 358 | 161 322 335 (сто шестьдесят один миллион триста двадцать две тысячи триста тридцать пять) |

*Примечание: 3% от 5 377 411 199 тенге.*